

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.01.2023 г № 8

О внесении изменений в постановление Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 22.11.2017 № 67

Администрация Липовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1.Муниципальную программу, утверждённую постановлением Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 22.11.2017 № 67 «Об утверждении программы « Благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» (в редакции постановления Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 28.03.2018 г №24, от 05.06.2018 г №36, от 05.12.2018 г № 60,от 27.12.2019 г № 37-А, от 27.12.2019 г №39, от 11.06.2020 г №45, от 28.12.2020г №70, от10.03.2021 г №10, от 29.12.2021г №45, от 22.03.2022г № 35) изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Липовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Г.И. Мамонтов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 22.11.2017№ 67

(в редакции постановления Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 28.03.2018 г № 24, от 05.06.2018 г №36, от05.12.2018 г № 60, от 27.12.2019 г №37, от27.12.2019 № 39,от 11.06.2020 г № 45, от 28.12.2020 г №70, от 10.03.2021 г №10, от 29.12.2021 г №45, от 22.03.2022 г №35)

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**Раздел 1.Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Липовское сельское поселение составляет 6,3 % территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, в нем сконцентрировано 1,4 % от общей численности населения района.

Потенциал сохранения и роста численности населения Липовского сельского поселения имеется, при условии улучшения качества жизни, улучшения жилищных условий и функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Плотность населения Липовского сельского поселения – 8 человек на 1 кв.км, при плотности населения по району 23,3.

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Смоленской области.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.

Жилищный фонд Липовского сельского поселения составляет 39,92тыс.кв.м., ветхий и аварийный жилой фонд в поселении составляет 0,8 тыс.кв.м., 2% от общего жилого фонда.

Для жилищного строительства используются территории в границах населенных пунктов поселения. Данных территорий недостаточно для жилищного строительства, так как не имеется резерва незастроенных территорий в сформированных границах населенных пунктов.

Градостроительная деятельность в границах муниципального образования Липовского сельского поселения осуществляется в соответствии с Генеральным планом до 2028 года (расчетный срок).

В сельском поселении ведётся жилищное строительство и реконструкция имеющегося жилья, как на старых улицах, вместо ветхих домов. По состоянию на 01.01.2022г. шесть жилых домов находится в стадии строительства.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации программы и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования обусловлена:

* социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;
* необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, что в целом оказывает негативное влияние на финансово-экономическое положение ЖКХ, препятствует переходу на полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие суммарных потерь в тепловых и электрических сетях, системах водоснабжения и водоотведения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют экономические стимулы для снижения издержек на производство услуг. Кроме того, требуется разработка схем и перспективных планов развития водо-, электроснабжения, водоотведения населенных пунктов муниципального образования.

Целесообразность использования программно-целевого метода вызвана необходимостью ускоренного перехода к устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса.

Целью муниципальной программы является создание благоприятной среды для проживания граждан на территории Липовского сельского поселения и обеспечение надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для реализации муниципальной программы необходимо учитывать следующие целевые показатели:

- объём денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов;

- доля населения Липовского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

-панируемый объём потреблённой электроэнергии уличного освещения на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области,

-площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

В результате реализации Программы ожидается:

- **улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;**

**- совершенствование эстетического состояния территории поселения;**

-бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой;

- надежное функционирование сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования.

**Паспорт**

**муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап 2018-2021 годы  2 этап 2022-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятной среды для проживания граждан на территории Липовского сельского поселения и обеспечение надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем финансирования составляет: 17043,0 тыс.руб.**,** из них:  2018-2021- 16097,0 тыс.руб  в том числе по годам:  2023 год – 874,08 тыс. руб.; из них  средства бюджета Липовского сельского поселения – 700,4 тыс.руб.;  областной бюджет-173,684 тыс.руб.  2024 год-434,5 тыс.руб.;  2025 год-260,59 тыс.руб. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уровень обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры | % | 85 | 86 | 86 | 87 |
| Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения Липовского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. | % | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения, количество фонарей, вновь введенных в эксплуатацию в результате восстановления уличного освещения | Тыс.квт.ч | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество захоронений | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество ГТС. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | М2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество детских игровых площадок | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями\* |
|  | 2 | | | 3 | | 4 |
|  | 1.Региональный проект | | | | | |
|  | Региональный проект в рамках программы не реализуется | | | | | |
|  | 2.Ведомственный проект | | | | | |
|  | Ведомственный проект в рамках программы не реализуется | | | | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий«Развитие жилищного фонда муниципального образования Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области». | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 3.1 | Проведена выплата взносов на капитальный ремонт Администрацией Липовского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответствии с региональной программой | | Приведение жилищного фонда к соответствующим нормативным требованиям | | Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий **«Развитие водоснабжения»** | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 4.1. | Увеличен уровень эффективности и надежности водоснабжения. | | Улучшение качества коммунального обслуживания населения | | Доля населения Липовского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий **«Содержание, ремонт и обслуживание уличного освещения на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 5.1. | Проведены ремонтные работы и техническое обслуживание уличных сетей | Эффективное функционирование систем уличного освещения | | | Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения,  количество фонарей, вновь введенных в эксплуатацию в результате восстановления уличного освещения | |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 6.1. | Обеспечено благоустройство территории мест захоронения. | Приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | Количество захоронений | |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание гидротехнических сооружений на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 7.1. | Обеспечена безаварийная работа ГТС | Проводится работа по безаварийной работе ГТС во время паводкового периода | | | Количество ГТС. | |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия по благоустройству территории Липовского сельского поселения" | | | | | |
|  | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | |
| 8.1. | Проведена ликвидация несанкционированных мусорных свалок | Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения и  экологического состояния окружающей среды | | | Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | |
| 8.2. | Обеспечено текущее содержание и ремонт детских игровых площадок | **Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения** | | | Количество детских игровых площадок | |

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | **1569,17** | **874,08** | **434,5** | **260,59** |
| бюджет Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области  областной бюджет | 1395,49  173,684 | 700,4  173,684 | 434,5 | 260,59 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

и благоустройство территории Липовского

сельского поселения Рославльского района

Смоленской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем денежных средств на уплату взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 1-жилфонд Сведения о жилищном фонде за 2021 год |
| 2. | Доля населения Липовского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества. | Форма 11 (краткая) Некоммерческие организации за 2021 год |
| 3. | Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения | 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования за 2021 год |
| 4. | Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | 1-МО Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования за 2021 год |
| 5 | Уровень обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры |  |
| 6 | Количество захоронений |  |
| 7 | Количество ГТС. |  |
| 8 | Количество детских игровых площадок |  |

**Раздел2. ПАСПОРТА**

**комплекса процессных мероприятий**

**муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие жилищного фонда муниципального образования Липовского сельского поселения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт на основе Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Развитие водоснабжения"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля населения Липовского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 96 | 97 | 97 | 97 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Содержание, ремонт и обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Липовского сельского поселения"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый объем потребленной электроэнергии уличного освещения | т. квт. ч. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество фонарей, вновь введенных в эксплуатацию в результате восстановления уличного освещения | ед. | 3 | 5 | 5 | - |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Содержание и благоустройство территории мест захоронения Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество захоронений | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Содержание гидротехнических сооружений на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Прочие мероприятия по благоустройству территории Липовского сельского поселения"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | 2022год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь ликвидации несанкционированных мусорных свалок | м2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество детских игровых площадок | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Раздел 3. ОЦЕНКА**

**применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

Применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации данной муниципальной программы не предусмотрено.

**Раздел 4. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие** жилищного фонда муниципального образования Липовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Липовского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответствии с региональной программой. | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения | | 18,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | | | |  | |  | | **18,0** | | **6,0** | **6,0** | **6,0** |
| 2. | | | Комплекс процессных мероприятий **«Развитие водоснабжения»**  **Липовского с**ельского поселения " | | | | | | | | | | | | |
| Финансирование мероприятий на обслуживание и ремонт водопроводных сетей и колодцев муниципального образования  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт шахтного колодца | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, ООО «Межмуниципальное п Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения  Бюджет Липовского сельского поселения  Областной  бюджет | | 228,2  1756,0  173,684 | | 128,2  1756,0  173,684 | 80,0  0  0 | 20,0  0  0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | | | |  | |  | | **403,64** | | **303,64** | **80,0** | **20,0** |
| 3. | | Комплекс процессных мероприятий "Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Липовского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и техническое обслуживание уличных сетей наружного уличного освещения | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения | | 113,5 | | 50,0 | | 43,5 | 20,0 |
| Оплата за потребленную электроэнергию | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения | | 1003,99 | | 499,4 | | 295,0 | 209,59 |
| Приобретение материалов для уличного освещения | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения | | 30,0 | | 15,0 | | 10,0 | 5,0 |
| Восстановление уличного освещения | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | Бюджет Липовского сельского поселения | | - | | - | | - | - |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | | |  | |  | | **1147,49** | | **564,4** | | **348,5** | **234,59** |
| 4. | | | | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Содержание и благоустройство территории мест захоронения | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | Бюджет Липовского сельского поселения | | - | | - | | - | - |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | |  | | |  | | - | | - | | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание гидротехнических сооружений на территории Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Страхование гидротехнических сооружений. | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | Бюджет Липовского сельского поселения | | - | | - | | - | - |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | |  | | |  | | **-** | | **-** | | **-** | **-** |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Прочие мероприятия по благоустройству территории Липовского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ликвидация несанкционированных мусорных свалок | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | Бюджет Липовского сельского поселения | | - | | - | | - | - |
|  | Текущее содержание и ремонт детских игровых площадок | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | Бюджет Липовского сельского поселения | | - | | - | | - | - |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории | | | | Администрация Липовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | | | Бюджет Липовского сельского поселения | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | | | |  | | |  | | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе**  **местные бюджеты**  **областной бюджет** | | | | | | | |  | | **1569,17**  **946,0**  **173,684** | | **874,08**  **700,4**  **173,684** | | **434,5** | **260,59** |